智能化公益平台

平台名称 ：（ eg.“星伴”智能助学平台，“数星阁AI伴学平台”）

1. 智能匹配与调度中心（解决匹配耗时长、结果未必完全精准的问题）（管理者侧）

AI精准匹配算法： 超越传统的人工匹配，构建一个多维度匹配模型。输入维度包括：

志愿者侧：专业、特长、可服务时间、（性格测试结果（如耐心值、活跃度）、教学风格偏好（严谨型/活泼型））

学生侧：薄弱学科、具体知识短板、（学习风格（视觉型/听觉型/动手型）、兴趣爱好、性格特点、特殊需求（如需要更多心理陪伴））

AI算法：通过机器学习模型，为志愿者和学员打出“匹配度分数”，并推荐最合适的“一对一”组合，极大提升伴学效率和双方满意度。

志愿者专业 年级信息 对辅导学生的年级偏好 科目偏好 性别（强制） 背景（过去的服务经历） 线上线下（强制）

1对1

打分 手动选择

小朋友 年级 科目 优先匹配 特别需求 线上线下

2. 个性化学习内容生成与推荐（辅助志愿者，使每次辅导留痕，解决志愿辅导缺乏连续性的问题）（志愿者侧）

AI学情分析：志愿者每次辅导后，可简单记录本次辅导的知识点、学生掌握情况（如“完全掌握/基本掌握/仍有困难”）。（AI系统会自动生成学生的个人知识图谱，直观展示其优势和薄弱环节。）

（智能资源推荐：基于知识图谱，AI自动从内置资源库（或全网）为志愿者推荐针对性的练习题、教学视频、趣味科普文章等，帮助志愿者准备下一次课程，实现“因材施教”。

AI生成式助学）

3. 成长轨迹记录与情感陪伴（学生侧）

数字化成长档案：为每一位孩子自动生成动态的成长档案，记录学业进步曲线、兴趣发展、志愿者评语等。这不仅是一份珍贵的记录，也能让资助方、社会机构更直观地看到项目成效。

4. 项目运营与影响力数字化（社会侧、管理者侧）

数据可视化大屏：为项目管理团队提供Dashboard，实时展示总服务时长、活跃志愿者数、学生进步情况、区域分布等数据，为决策提供支持。

自动化报告生成：AI可定期自动生成项目月报、年报，汇总成果和数据，极大减轻团队行政管理负担，便于向上汇报和申请资助。

二、如何辅助匹配志愿者与小朋友

1. 注册与画像构建：

志愿者在注册时，需完成详细的线上问卷，用于构建初始画像。

2. 动态调整与优化：

系统不会一次性匹配就结束。每次辅导后，志愿者可对本次匹配进行评分（“非常合适/一般/不合适”）。

AI会持续学习这些反馈，如果某对组合评分持续走低，系统会主动预警，建议管理员启动重新匹配流程，形成闭环优化。

三、需要考虑的关键问题

1. 伦理与隐私安全

数据隐私：所有数据，尤其是儿童的个人信息、学习情况、家庭背景，必须进行匿名化处理和数据加密。严格遵守《网络安全法》和《个人信息保护法》。需制定极其严格的数据访问权限规则。

2. 技术可行性与成本

开发成本：这是一个复杂的系统，需要Web前端、后端、数据库、AI算法和模型部署。参赛团队需要明确最小可行产品（MVP）是什么，例如先实现最核心的匹配功能和简单的学情记录，而非一步到位所有功能。

持续维护：大赛后平台能否持续运营？需要考虑服务器成本、技术维护团队等长期问题。计划中应包含可持续的运营模式。

3. 用户体验与数字鸿沟

易用性：平台界面必须对志愿者、孩子、家长、社工都非常友好，操作简单。

数字鸿沟：不能完全依赖线上。必须坚持“线上线下结合”的模式。

4. 与现有工作流程的融合

平台是为了提升“数星阁”原有模式的效率，而非推翻它。需要与上海市阳光社区青少年事务中心等合作伙伴深入沟通，确保平台设计符合社工站的实际工作流程，得到他们的支持。

- 项目可持续性与商业模式

虽然是非盈利项目，但需要思考可持续性。可能的方案：

复制推广：计划未来将平台模式免费或低成本推广给其他高校的类似公益团队，形成更大的社会影响力网络，这也是大赛非常看重的“可复制性”。

1.  痛点分析：当前公益助学中匹配效率低、教学资源不均、运营成本高、难以规模化等痛点。

2.  解决方案：详细介绍上述AI功能如何精准解决这些痛点。

3.  团队优势：强调“数星阁”多年积累的真实数据、服务经验和品牌信誉，这是其他纯技术团队无法比拟的核心壁垒。

4.  落地计划：制定清晰的研发路线图，从MVP开始，逐步迭代。

5.  社会效益与可持续性：量化预期带来的影响（如：匹配效率提升50%，学生平均成绩提升X分等），并阐述上述可持续的运营模式。

问题：

和赛道之间的转化，项目本身的推广应用方面有问题，特殊群体隐私保护，安全性和伦理是第一位的，要有数据处理的解决方案。可以选取其中一个方向着重进行。

青少年的学习辅导、辅导者和受助对象。

先完成匹配问题。

开发让志愿者的评价结果可以为小朋友提供成长曲线。

志愿者工作督导，打造数星阁凝聚力

时间：

1.16 开会

1.17 - 23 前期排摸调研、志愿者需求（往届负责人，现任志愿者） / 智能匹配算法设计

ddl 1.25 首次投入使用（试验）

2.1 - 2.7 数据大屏、网页投入使用